# Orçamento desenvolvimento de software

|  |  |
| --- | --- |
| Desenvolvedor | Jefferson Pereira da Silva |
| Cliente | Leonardo Ramos Pereira |
| Data | 05/05/2014 |
| Validade | 30 dias (contados a partir do envio) |

## Descrição do projeto

O software a ser desenvolvido atenderá as especificações de um GED – Gestão Eletrônica de Documentos e deverá funcionar na plataforma web, sendo compatível que os principais browsers do mercado (Internet Explorer, Google Chrome, Opera e Monzila Firefox). Considera-se o software como sendo de médio porte.

## Funcionalidades do software

O software deverá possuir as seguintes funcionalidades:

* Mono empresa;
* Cadastro de categoria;
* Upload de arquivos para um servidor remoto;
* Download de arquivos;
* Controle de usuário;
* Controle de permissão de usuários;
* Auditória;
* Opções de pesquisa de documentos;

## Prazo do desenvolvimento

O prazo para a entrega do software é de quarenta e cinco dias, sendo que este prazo pode sofrer alterações caso o cliente deixe de fornecer alguma documentação ou informação que seja importante para o andamento do desenvovimento.

## Custo do desenvolvimento

O desenvolvido do software custará R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e poderá ser pago da seguinte forma:

* R$ 2.000,00 (doi mil reais) na entrega do prototipo;
* R$ 2.000,00 (dois mil reais) na entrega do produto.

O pagamento deverá ser feito por meio de transferência ou depósito bancário.

## Observações

1. As alterações no escopo do projeto implicará em mudanças em seu custo;
2. Após finalizado o cliente deverá providenciar um servidor (sendo próprio ou de terceiros) com configuração e características específicas a serem passadas pelo desenvolvedor;
3. O software poderá evoluir caso haja a necessidade por parte do cliente. As alterações realizadas após a entregam seguirão em negociação a parte.

**Jefferson Pereira**

*Analista de Sistemas*